Проект постановления

| Об утверждении районной целевой программы «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2012-2015 годы. |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса, создания необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной безопасности, укрепления материально- технической базы, уменьшения гибели, травматизма, а также размера материальных потерь в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить районную целевую программу «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2012-2015 годы (далее Программа) согласно приложению.

- Финансовому отделу администрации муниципального образования Матвеевский район (Половинкин С.Г.) при формировании бюджетов предусматривать необходимые ассигнования на реализацию мероприятий Программы.

- Отделу образования администрации муниципального образования Матвеевский район (Шагатдинов М.Р.) основные мероприятия по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района на 2012-2015 годы, финансируемые из муниципального бюджета, осуществлять в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Матвеевского района по социальным вопросам Агаркова А.К.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава администрации района |  | С.А. Лепешкин |
| --- | --- | --- |

Разослано: 	делопроизводству – 3, отделу образования, Агаркову А.К.

|  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Матвеевский район от __________ № _______ |
| --- | --- | --- |

Районная целевая программа «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2012-2015 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2012-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Отдел образования администрации муниципального образования Матвеевский район |
| Основной разработчик Программы | Отдел образования администрации муниципального образования Матвеевский район |
| Основные исполнители Программы | Отдел образования администрации муниципального образования Матвеевский район, образовательные учреждения района |
| Цели и задачи Программы | Цели программы: - повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений образовательных учреждений; - предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях. Задачи Программы: - координация деятельности по повышению безопасности жизнедеятельности; - реализация и усовершенствование систем, мероприятий и средств противопожарной безопасности образовательных учреждений (организаций); - исполнение требований правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений (организаций) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | в ходе реализации Программы планируется: - увеличить оснащенность дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений Матвеевского района оборудованием с выводом передачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений Государственной противопожарной службы; - снижение числа образовательных учреждений с истекшим ресурсом эксплуатации систем электроснабжения. (Приложение №2) |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансирования мероприятий Программы из муниципального бюджета составляет 4 680 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 1 380 тыс. рублей; 2013 год – 1 100 тыс. рублей; 2014 год – 1 100 тыс. рублей; 2015 год – 1 100 тыс. Рублей. Планируется привлечение средств областного бюджета, определяемых ежегодными соглашениями заинтересованных сторон; финансирование Программы подлежит ежегодной корректировке в связи с возможной корректировкой бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение качества пожарной безопасности образовательных учреждений (организаций); - создание условий для безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях (организациях); - уменьшение материального ущерба и человеческих жертв в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в образовательных учреждениях (организациях) Оренбургской области; - предотвращение возможности возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, сокращение в связи с этим расходов и получение социально-экономического эффекта; - повышение уровня знаний и навыков обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров в образовательных учреждениях (организациях) |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел образования администрации муниципального образования Матвеевский район |

Список сокращений, используемых в Программе:

| АПС и СОЛ | - автоматическая пожарная и сигнализация система оповещения людей |
| --- | --- |
| ПАК «Стрелец- Мониторинг» | - программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей «Стрелец- Мониторинг» |
| ГУ МЧС России по Оренбургской области | - Главное управление МЧС России по Оренбургской области |
| УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области | - Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области |
| УДОД | - Учреждение дополнительного образования детей |
| ДОУ | - Дошкольное образовательное учреждение |
| ОУ | - Образовательное учреждение |

I. Характеристика проблемы

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала, а также материальных ценностей образовательного учреждения от пожаров, несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций.

На территории Матвеевского района функционируют 17 образовательных учреждений, 2 дошкольных образовательных учреждения и 2 учреждения дополнительного образования детей.

Несмотря на то, что уже реализована целевая программа «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2006-2010 годы, образовательные учреждения нуждаются в продолжении проведения противопожарных мероприятий.

В период реализации районной целевой программы «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2006-2010 годы полностью оснащены системами автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системой оповещения людей (далее - СОЛ) все школы.

На данные средства были реализованы следующие мероприятия:

- приведены в ряде образовательных учреждений в нормативное состояние эвакуационные выходы и пути эвакуации (согласно предписаниям надзорных служб);

- отремонтированы системы электроснабжения (МБУО «Старокутлумбетьевская СОШ», МБУО «Новоспасская СОШ», МБУО «Староашировская СОШ», МБУО «Новожедринская СОШ»);

- проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;

- отремонтированы пожарные водоемы (МБУО «Староашировская СОШ», МБУО «Староякуповская ООШ», МБУО «Новоашировская ООШ», МБУО «Высотная ООШ»).

Ограниченное финансирование мероприятий прошлой программы не позволило провести данные мероприятия в полном объеме во всех образовательных учреждениях в связи с чем, уровень противопожарной защиты объектов образования района остается несоответствующим требованиям.

Необходимо отремонтировать системы электроснабжения и привести в нормативное состояние эвакуационные выходы и пути эвакуации образовательных учреждений (это связано с тем, что учреждения ежегодно устраняют предписания отделов (отделений) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области (далее - ОУНД ГУ МЧС России по Оренбургской области) и с тем, что данные мероприятия являются дорогостоящими); требуется внедрение ПАК «Стрелец-Мониторинг» во все образовательные учреждения.

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного процесса.

Обеспечение безопасности образовательных учреждений является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должно подкрепляться надежной финансовой и материально- технической базой.

II. Основные цели и задачи, срок реализации, важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Цели Программы:

повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений образовательных учреждений;

предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях.

Задачи Программы:

координация деятельности по повышению безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений;

реализация и усовершенствование систем, мероприятий и средств противопожарной безопасности образовательных учреждений (организаций);

исполнение требований правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений (организаций).

Срок реализации Программы - 2012-2015 годы.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

вывод передачи сигнала от АПС и СОЛ образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений Государственной противопожарной службы до 100,0 процентов (2015 год);

III. Ресурсное обеспечение Программы

На этапе формирования Программы все расходы по ее реализации формируются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

Объем финансирования мероприятий Программы из муниципального бюджета составляет 4 680 тыс. рублей (приложение № 1 к настоящей Программе), в том числе:

2012 год – 1 380 тыс. рублей;

2013 год – 1 100 тыс. рублей;

2014 год – 1 100 тыс. рублей;

2015 год – 1 100 тыс. рублей;

В процессе реализации Программы планируется привлечение средств областного бюджета, определяемых ежегодными соглашениями заинтересованных сторон.

Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных источников учебных заведений, бюджета района.

Предполагаемые объемы финансирования из муниципального бюджета района, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета депутатов Матвеевского района об утверждении бюджета Матвеевского района на соответствующий финансовый год.

Расшифровка финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета представлена в приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Механизм реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями работ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация муниципального образования Матвеевский район:

- осуществляет разработку, принятие и финансирование муниципальных целевых программ по обеспечению безопасности образовательных учреждений на территории Матвеевского района;

- предусматривает необходимые ассигнования на финансирование указанных программ;

- принимает участие в реализации мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, огнезащитной обработке чердачных перекрытий и других деревянных конструкций зданий, ремонту и замене систем электроснабжения в образовательных учреждениях, финансируемых из муниципального бюджета;

Отдел образования администрации муниципального образования Матвеевский район:

- совершенствует нормативно-правовую базу и учебно-методическую документацию по обеспечению комплексной безопасности;

- организует обучение руководителей и преподавательского состава образовательных учреждений по программам пожарно-технического минимума;

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом на соответствующий финансовый год;

- предусматривает финансирование на выполнение противопожарных мероприятий, включенных в Программу, в образовательных учреждениях, финансируемых из муниципального бюджета;

- обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;

- проводит ежегодно мониторинг уровня достижения целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, эффективности использования финансовых средств.

Образовательные учреждения:

- проводят обучение преподавательского состава образовательных учреждений по программам пожарно-технического минимума;

- проводят инструктажи по пожарной безопасности с работниками образовательных учреждений, практические тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников из зданий образовательных учреждений в случае возникновения пожара и ЧС;

- несет ответственность за целевым и эффективным использованием средств выделяемых на выполнение противопожарных мероприятий.

V. Организация управления и системы контроля за исполнением Программы

Муниципальный заказчик Программы – Отдел образования администрации муниципального образования Матвеевский район:

- осуществляет управление и контроль за исполнением Программы;

- ежегодно представляет отчеты о ходе реализации Программы;

VI. Оценка социальной и экономической эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, предусмотренных настоящей Программой.

Ответственность за представление информации и расчет индикаторов возлагается на муниципального заказчика.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- оснастить в полном объеме все образовательные учреждения района системами вывода передачи сигнала АПС на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений Государственной противопожарной службы;

- укрепить и усовершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений в части обеспечения пожарной безопасности, пополнить ее необходимым противопожарным оборудованием, первичными средствами защиты и пожаротушения, привести в нормативное состояние эвакуационные выходы и пути эвакуации.

Социальный эффект от выполнения Программы выражается в повышении безопасности труда и учебы, в усилении внимания к вопросам пожарной безопасности.

Реализация мероприятий Программы создаст предпосылки для снижения уровня смертности населения при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций.

Приложение № 1 К программе «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2012-2015 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий, направленных на безопасность образовательных учреждений, по  повышению противопожарной  безопасности и источники финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий* | Наименование образовательного учреждения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 1 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | МБУО «Емельяновская СОШ», МБУО «Новоузелинская СОШ», МБУО «Старокутлумбетьевская СОШ», МБУО «Кинельская СОШ», МБУО «Староашировская СОШ», МБУО «Верхненовокутлумбетьевская ООШ», МБУО «Борискинская ООШ», МБУДО «Матвеевский д/с «Березка», МБУО «Кульчумская ООШ», МБУО «Новоашировская ООШ» | 360 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 2 | Ремонт и оборудование пожарных водоемов | МБУО «Кузькинская СОШ», БУОМО Матвеевский район «Новожедринская СОШ», МБУО «Емельяновская СОШ», МБУО «Борискинская ООШ» | 200 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 3 | Ремонт систем электроснабжения | МБУО «Емельяновская СОШ» | 450 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 4 | Ремонт систем электроснабжения (текущий ремонт, устранение предписаний надзорных служб) | Образовательные учреждения Матвеевского района | 160 | Средства муниципального бюджета |
| 5 | Измерение сопротивления в сетях электроснабжения | Образовательные учреждения Матвеевского района | 120 | Средства муниципального бюджета |
| 6 | Установка ПАК «Стрелец- Мониторинг» | МБУО «Матвеевская СОШ», МБУДО «Матвеевский детский сад «Березка» | 90 | Средства муниципального бюджета |
|  | ИТОГО: |  | 1380 |  |

***

| № п/п | Наименование мероприятий* | Наименование образовательного учреждения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | МБУО «Матвеевская СОШ», МБУО «Кузькинская СОШ», МБУО «Сарай-Гирская СОШ», МБУО «Тимошкинская ООШ», МБУО «Высотная ООШ», МБУО «Староякуповская ООШ», БУОМО Матвеевский район «Новожедринская СОШ», МБУДО «Сарай-Гирский д/с», МБУО «Новоспасская СОШ» | 375 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 2 | Ремонт систем электроснабжения | МБУО «Новоузелинская СОШ» | 500 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 3 | Установка ПАК «Стрелец- Мониторинг» | МБУО «Сарай-Гирская СОШ», МБУО «Кинельская СОШ», МБУДО «Сарай-Гирский детский сад», МБУО «Староашировская СОШ», МБУО «Старокутлумбетьевская СОШ» | 225 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
|  | ИТОГО: |  | 1100 |  |

***

| № п/п | Наименование мероприятий* | Наименование образовательного учреждения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт систем электроснабжения | МБУО «Староякуповская ООШ» | 500 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 2 | Приобретение первичных средств пажаротушения (огнетушители, пожарные щиты) | Образовательные учреждения Матвеевского района | 90 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 3 | Установка ПАК «Стрелец- Мониторинг» | МБУО «Кузькинская СОШ», МБУО «Новоспасская СОШ», МБУО «Тимошкинская ООШ», МБУО «Борискинская ООШ», БУОМО Матвеевский район «Новожедринская СОШ», МБУО «Староякуповская ООШ», МБУО «Емельяновская СОШ» | 315 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
|  | ИТОГО: |  | 1100 |  |

***

| № п/п | Наименование мероприятий* | Наименование образовательного учреждения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт систем электроснабжения | МБУО «Тимошкинская ООШ» | 500 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 2 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | МБУО «Емельяновская СОШ», МБУО «Новоузелинская СОШ», МБУО «Старокутлумбетьевская СОШ», МБУО «Кинельская СОШ», МБУО «Староашировская СОШ», МБУО «Верхненовокутлумбетьевская ООШ», МБУО «Борискинская ООШ», МБУДО «Матвеевский д/с «Березка», МБУО «Кульчумская ООШ», МБУО «Новоашировская ООШ» | 375 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
| 3 | Установка ПАК «Стрелец- Мониторинг» | МБУО «Новоузелинская СОШ», МБУО «Высотная ООШ», МБУО «Кульчумская ООШ», МБУО «Верхненовокутлумбетьевская ООШ», МБУО «Новоашировская ООШ» | 225 | Средства муниципального бюджета (в т.ч. на условиях софинансирования по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы») |
|  | ИТОГО: |  | 1100 |  |

Примечание:

* - мероприятия могут включать в себя подготовку проектно-сметной документации, закупку оборудования и материалов, монтаж оборудования и материалов.

|  |  | Приложение № 2 К программе «Основные направления по повышению противопожарной безопасности образовательных учреждений района» на 2012-2015 годы |
| --- | --- | --- |

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности

Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели 2010 года | Показатели эффективности реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Оснащенность дошкольных образовательных учреждений района оборудованием с выводом передачи сигнала АПС на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений Государственной противопожарной службы (ПАК «Стрелец- Мониторинг») | процентов | 0 | 50 | 100 | - | - |
| 2. | Оснащенность образовательных учреждений района оборудованием с выводом передачи сигнала АПС на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений Государственной противопожарной службы (ПАК «Стрелец- Мониторинг») | процентов | 0 | 5,9 | 29,4 | 70,6 | 100 |
| 3. | Ремонт систем электроснабжения в образовательных учреждениях | процентов | 23,5 | 29,4 | 35,3 | 41,2 | 47,1 |