# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2012 г. N 753-пп

Об утверждении областной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения

в Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы

В целях дальнейшего снижения аварийности, дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения в регионе Правительство Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагина Д.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор -

председатель Правительства

Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ

# Приложение

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 31 августа 2012 г. N 753-пп

Областная целевая программа

"Повышение безопасности дорожного движения

в Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы

## Паспорт Программы

Наименование        - областная целевая программа  "Повышение  безопасности

Программы             дорожного движения в Оренбургской области" на 2013  -

2016 годы (далее - Программа)

Основание для       - распоряжение   Губернатора  Оренбургской  области  от

разработки            3 мая 2012  года  N  159-р  "Об  образовании  рабочей

Программы             группы  по  разработке  областной  целевой  программы

"Повышение   безопасности   дорожного   движения    в

Оренбургской области в 2013 - 2016 годах"

Государственный     - аппарат  Губернатора  и  Правительства   Оренбургской

заказчик -            области

координатор

Программы

Государственные     - министерство   образования   Оренбургской    области;

заказчики             министерство строительства,  жилищно-коммунального  и

Программы             дорожного хозяйства Оренбургской области

Разработчики        - аппарат  Губернатора  и  Правительства   Оренбургской

Программы             области;

министерство строительства,  жилищно-коммунального  и

дорожного хозяйства Оренбургской области;

министерство образования Оренбургской области

Исполнители         - аппарат  Губернатора  и  Правительства   Оренбургской

Программы             области;

министерство образования Оренбургской области;

министерство строительства,  жилищно-коммунального  и

дорожного хозяйства Оренбургской области

Цель и задачи       - целью  Программы  является   повышение   безопасности

Программы             дорожного движения в Оренбургской области.

Основными  задачами  Программы  являются:   повышение

правовой грамотности участников дорожного движения  и

их дисциплины;

совершенствование системы обучения детей и подростков

правилам безопасного  поведения  на  улицах  в  целях

сокращения       детского       дорожно-транспортного

травматизма;

совершенствование дорожной инфраструктуры, приведение

ее пропускной способности в соответствие с возросшими

транспортными потоками;

внедрение  современных  систем  управления   дорожным

движением  и  контроля  за  ним  в   целях   снижения

аварийности;

повышение   эффективности    оказания    оперативными

службами помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

сокращение времени их прибытия на место ДТП

Важнейшие целевые   - снижение количества лиц, погибших в результате ДТП;

индикаторы и          снижение числа лиц, пострадавших в ДТП;

показатели            сокращение   количества   детей,    пострадавших    в

Программы             результате ДТП;

сокращение количества ДТП;

сокращение количества ДТП с участием водителей,  стаж

управления   транспортным   средством   которых    не

превышает трех лет;

оборудование  аварийно-опасных  участков   средствами

оповещения и предупреждения ДТП;

сокращение времени прибытия экстренных служб на место

ДТП

Срок реализации     - 2013 - 2016 годы

Программы

Объем и источники   - объем ассигнований для  финансирования  Программы  из

финансирования        областного бюджета  в  2013  -  2016  годах  составит

Программы             1025353 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 219842 тыс. рублей;

в 2014 году - 252986 тыс. рублей;

в 2015 году - 264998 тыс. рублей;

в 2016 году - 287527 тыс. рублей.

Ежегодное   финансирование   мероприятий    Программы

осуществляется за счет средств областного бюджета.

Планируется  привлечение  средств   из   федерального

бюджета на условиях софинансирования

Ожидаемые конечные  - сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;

результаты            снижение количества ДТП;

реализации            повышение транспортной дисциплины водителей;

Программы             снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

внедрение  современных  информационных  технологий  в

процесс регулирования дорожного движения;

увеличение раскрываемости преступлений,  связанных  с

нарушением ПДД

Организация         - управление  и  контроль  за  исполнением  мероприятий

управления и          Программы   осуществляет   аппарат   Губернатора    и

система контроля      Правительства Оренбургской области

за исполнением

Программы

Список сокращений, используемых в Программе:

ПДД                 - правила дорожного движения

АГиП                - аппарат  Губернатора  и  Правительства   Оренбургской

области

минстроительства    - министерство строительства,  жилищно-коммунального  и

дорожного хозяйства Оренбургской области

Минобразования      - министерство образования Оренбургской области

ЮИД                 - юный инспектор движения

## 1. Характеристика проблемы

Несмотря на долговременную тенденцию к снижению аварийности и травматизма в Оренбургской области, проблема аварийности на автотранспорте не утратила своей остроты. Причинами этого явились:

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и недостаточной оборудованностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

уменьшение пассажирооборота общественного транспорта и снижение его пассажировместимости (активное использование автомобилей "Газель");

слабая водительская дисциплина участников дорожного движения.

Правительство Оренбургской области уделяет большое внимание проблеме снижения аварийности и дорожно-транспортного травматизма в области.

В этих целях в Оренбургской области реализованы областные целевые программы по повышению безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2006 - 2008 годах и 2009 - 2012 годах. Главным итогом их исполнения явилось снижение общего количества ДТП и дорожно-транспортного травматизма.

Динамика важнейших индикаторов относительных показателей аварийности за 2009 - 2011 годы:

|  | 2009 г. прогноз/ фактически | 2010 г. прогноз/ фактически | 2011 г. прогноз/ фактически | 2012 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП | 3229/3110 | 3193/2901 | 3017/2676 | 2835 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | 424/403 | 385/356 | 351/366 | 331 |

Однако мероприятия областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2009 - 2012 годах" финансировались не в полном объеме (35,5 процента). В то же время запланированные показатели программы выполняются. Так, в 2011 году число погибших в ДТП по сравнению с базовым 2004 годом снизилось на 130 человек (с 496 до 366 человек, снижение на 26,2 процента), а общее количество ДТП (2676) в 2011 году было на 6,1 процента меньше уровня, планируемого в 2012 году (2835). Таким образом, в результате реализации областных целевых программ по повышению безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2006 - 2008 годах и 2009 - 2012 годах повысилась безопасность дорожного движения в Оренбургской области. Эту тенденцию планируется сохранить.

Достижению запланированных целей областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2009 - 2012 годах" в условиях недофинансирования способствовали тесное взаимодействие государственных заказчиков Программы, а также привлечение внебюджетных средств Управлением ГИБДД УМВД России по Оренбургской области, что позволило в условиях сокращения бюджетного финансирования провести ряд пропагандистских мероприятий, имеющих большой общественный резонанс: конкурсы "Автоледи", областные слеты ЮИД.

В настоящее время в связи с переходом полиции на федеральное финансирование Управление ГИБДД УМВД России по Оренбургской области не может быть получателем средств областного бюджета, что вызывает необходимость корректировки функций государственных заказчиков Программы. Так, в частности, вопрос о дальнейшей эксплуатации и модернизации специализированных комплексов видеофиксации нарушений ПДД решается путем передачи вышеуказанных функций министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (приложение N 2 к Программе).

К рискам реализации Программы, которыми может управлять государственный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на областном уровне и (или) недостаточно быстрым формированием механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Программы.

2. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы не в полном объеме. Данный риск возникает по причине полной зависимости успешной реализации Программы от финансирования из областного бюджета.

4. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Оренбургской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативно- правового регулирования основных мероприятий Программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации мероприятий Программы | умеренный | принятие нормативных правовых актов Оренбургской области, регулирующих сферу безопасности дорожного движения; разработка и реализация нормативных правовых актов Оренбургской области, предусматривающих механизмы и инструменты реализации мероприятий Программы (приложение N 5 к Программе) |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Программы | умеренный | повышение квалификации персонала государственного заказчика и исполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала государственного заказчика и исполнителей, налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств на реализацию мероприятий Программы для достижения ожидаемых конечных результатов |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. В частности, планируются мероприятия по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в настоящую Программу.

Программа направлена на дальнейшее снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения в области в условиях сокращения численности личного состава ГИБДД.

## 2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их дисциплины;

совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на улице в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование дорожной инфраструктуры, приведение ее пропускной способности в соответствие с возросшими транспортными потоками;

внедрение современных систем управления дорожным движением и контроля за ним в целях снижения аварийности;

повышение эффективности оказания оперативными службами помощи лицам, пострадавшим в ДТП, сокращение времени их прибытия на место ДТП.

Эффективность реализации Программы определяется степенью динамики показателей (целевых индикаторов), в качестве которых выбраны (приложение N 1 к Программе):

количество случаев ДТП;

количество лиц, погибших в результате ДТП;

число лиц, пострадавших в ДТП;

количество детей, пострадавших в результате ДТП;

оборудование аварийно-опасных участков средствами оповещения и предупреждения ДТП;

число ДТП с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает трех лет;

время прибытия экстренных служб на место ДТП.

Срок реализации Программы - 2013 - 2016 годы.

## 3. Перечень мероприятий Программы

Для выполнения поставленной цели и задач Программы предусматривается реализация следующих мероприятий, приведенных в приложениях N 2 - 3 к Программе:

1. Совершенствование системы организации дорожного движения в Оренбургской области:

организация мониторинга состояния безопасности дорожного движения в области;

приобретение оборудования, необходимого для осуществления информационно-пропагандистской работы;

организация участия оренбургских школьников во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо";

проведение областного слета ЮИД.

2. Развитие системы автоматической фото-, видеофиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения:

рассылка постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фото-, видеофиксации;

обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД;

приобретение технических комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД.

3. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов:

устройство искусственного освещения на автодорогах регионального и межмуниципального значения;

установка и замена автопавильонов на автодорогах регионального и межмуниципального значения;

приведение в нормативное состояние и установка металлического барьерного ограждения на автодорогах регионального и межмуниципального значения;

строительство тротуаров на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих через населенные пункты;

строительство надземных пешеходных переходов на автодорогах регионального и межмуниципального значения.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Всего на реализацию программных мероприятий из областного бюджета требуется 1025353 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 219842 тыс. рублей;

в 2014 году - 252986 тыс. рублей;

в 2015 году - 264998 тыс. рублей;

в 2016 году - 287527 тыс. рублей.

Объем финансирования по направлениям расходов приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

Для реализации программных мероприятий планируется привлечение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Оренбургской области, состояние аварийности общественного и личного транспорта, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также возможность ее решения.

## 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Оренбургской области, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Реализация Программы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Взаимодействие Оренбургской области с Министерством внутренних дел Российской Федерации (дирекцией федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах) будет осуществляться в рамках соглашения на условиях софинансирования расходов, но не более 70 процентов стоимости таких мероприятий.

## 6. Организация управления Программой и контроль

за ее исполнением

Государственные заказчики мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию финансовых средств.

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется аппаратом Губернатора и Правительства Оренбургской области.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях комиссии Правительства Оренбургской области по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Губернатора Оренбургской области.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы государственные заказчики ежеквартально представляют в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области оперативную информацию, а по итогам года - доклады о ходе выполнения программных мероприятий, а также достижении целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, подготовленные в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 22 августа 2007 года N 299-п "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Оренбургской области". Государственный заказчик - координатор Программы размещает в сети Интернет текст Программы и информацию о ходе ее реализации.

## 7. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

повысить безопасность дорожного движения в Оренбургской области;

сократить число лиц, погибших в результате ДТП;

снизить количество ДТП;

повысить транспортную дисциплину водителей;

снизить детский дорожно-транспортный травматизм;

внедрить современные информационные технологии в процесс регулирования дорожного движения;

увеличить раскрываемость преступлений, связанных с нарушением ПДД.

Прогнозируемая динамика показателей (целевых индикаторов) приведена в приложении N 1 к Программе.

## Приложение 1

к областной целевой программе

"Повышение безопасности

дорожного движения

в Оренбургской области

на 2013 - 2016 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

эффективности реализации Программы

| N п/п | Целевой индикатор (показатель) | Единица измерения | Исходные показатели базового 2011 года | Показатели эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Снижение ДТП | случаев | 2676 | 2482 | 2295 | 2099 | 1995 |
| 2. | Погибшие в результате ДТП | человек | 366 | 319 | 307 | 295 | 283 |
| 3. | Пострадавшие в ДТП | человек | 3521 | 3487 | 3451 | 3420 | 3395 |
| 4. | Дети, пострадавшие в ДТП | человек | 330 | 315 | 300 | 285 | 270 |
| 5. | Оборудование аварийно- опасных участков средствами оповещения и предупреждения ДТП | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6. | ДТП, совершенные водителями со стажем управления транспортными средствами до 3 лет | случаев | 103 | 94 | 85 | 76 | 67 |
| 7. | Время прибытия экстренных служб к месту ДТП | минут | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |

## Приложение 2

к областной целевой программе

"Повышение безопасности

дорожного движения

в Оренбургской области

на 2013 - 2016 годы

Перечень

мероприятий Программы и объемы финансирования

из областного бюджета

| N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Направление расходов | Объемы финансирования, тыс. рублей (в ценах соответствующих лет) | Государственный заказчик | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | за 2013 - 2016 годы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Совершенствование системы организации дорожного движения в Оренбургской области |
| 1. | Организация мониторинга состояния БДД в области | 2013 - 2016 годы | текущее финансирование |  |  |  |  |  | АГиП | повышение безопасности дорожного движения (далее - БДД) |
| 2. | Приобретение оборудования, необходимого для осуществления информационно- пропагандистской работы | 2013 - 2016 годы | прочие расходы | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | минобразования | повышение грамотности детей в вопросах БДД |
| 3. | Организация участия оренбургских школьников во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" | 2013 - 2016 годы | прочие расходы | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | минобразования | повышение грамотности школьников в вопросах БДД |
| 4. | Проведение областного слета ЮИД | 2013 - 2016 годы | прочие расходы | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | минобразования | повышение грамотности школьников в вопросах БДД |
|  | Всего по разделу: |  |  | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
| II. Развитие системы автоматической фото-, видеофиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
| 5. | Рассылка постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фото-, видеофиксации | 2013 - 2016 годы | прочие расходы | 129600 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | минстроительства | сокращение числа нарушений правил дорожного движения |
| 6. | Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД | 2013 - 2016 годы | прочие расходы (дорожный фонд) | 138432 | 21043 | 33291 | 38643 | 45455 | минстроительства | повышение качества работы системы фото-, видеофиксации |
| 7. | Приобретение технических комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД | 2013 - 2016 годы | прочие расходы (дорожный фонд) | 100321 | 24899 | 25795 | 22455 | 27172 | минстроительства | повышение безопасности дорожного движения |
|  | Всего по разделу: |  |  | 368353 | 78342 | 91486 | 93498 | 105027 |  |  |
| III. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
| 8. | Устройство искусственного освещения на автодорогах регионального и межмуниципального значения | 2013 - 2016 годы | капитальное строительство (дорожный фонд) | 378200 | 92500 | 89400 | 96660 | 99640 | минстроительства | снижение аварийности |
| 9. | Установка и замена автопавильонов на автодорогах регионального и межмуниципального значения | 2013 - 2016 годы | прочие расходы (дорожный фонд) | 43750 | 10000 | 10650 | 11240 | 11860 | минстроительства | снижение аварийности |
| 10. | Приведение в нормативное состояние и установка металлического барьерного ограждения на автодорогах регионального и межмуниципального значения | 2013 - 2016 годы | прочие расходы (дорожный фонд) | 131250 | 30000 | 31950 | 33700 | 35600 | минстроительства | снижение аварийности |
| 11. | Строительство тротуаров на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих через населенные пункты | 2013 - 2016 годы | капитальное строительство (дорожный фонд) | 32800 | 7500 | 8000 | 8400 | 8900 | минстроительства | снижение аварийности |
| 12. | Строительство надземных пешеходных переходов на автодорогах регионального и межмуниципального значения | 2013 - 2016 годы | капитальное строительство (дорожный фонд) | 65000 |  | 20000 | 20000 | 25000 | минстроительства | снижение аварийности |
|  | Всего по разделу |  |  | 651000 | 140000 | 160000 | 170000 | 181000 |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  | 1025353 | 219842 | 252986 | 264998 | 287527 |  |  |

## Приложение 3

к областной целевой программе

"Повышение безопасности

дорожного движения

в Оренбургской области

на 2013 - 2016 годы

Перечень

строек и объектов для государственных нужд,

финансируемых в рамках Программы за счет бюджетных

инвестиций в объекты капитального строительства

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Всего в 2009 - 2012 годах | В том числе по годам реализации Программы | Государственный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. | Устройство искусственного освещения на автодорогах регионального и межмуниципального значения | 378200 | 92500 | 89400 | 96660 | 99640 | минстроительства |
| 2. | Строительство тротуаров на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих через населенные пункты | 32800 | 7500 | 8000 | 8400 | 8900 | минстроительства |
| 3. | Строительство надземных пешеходных переходов на автодорогах регионального и межмуниципального значения | 65000 |  | 20000 | 20000 | 25000 | минстроительства |
|  | Всего | 476000 | 100000 | 117400 | 125060 | 133540 |  |

## Приложение 4

к областной целевой программе

"Повышение безопасности

дорожного движения

в Оренбургской области

на 2013 - 2016 годы

Объемы финансирования Программы

за счет средств областного бюджета по годам,

государственным заказчикам и направлениям

расходования средств

(тыс. рублей)

┌────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────┐

│                            │Всего в │  В том числе по годам реализации  │

│                            │ 2013 - │             Программы             │

│                            │  2016  ├────────┬────────┬────────┬────────┤

│                            │ годах  │2013 год│2014 год│2015 год│2016 год│

├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│             1              │   2    │   3    │   4    │   5    │   6    │

├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ВСЕГО                       │1025353 │ 219842 │ 252986 │ 264998 │ 287527 │

├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│в том числе:                │        │        │        │        │        │

│капитальные вложения        │ 476000 │ 100000 │ 117400 │ 125060 │ 133540 │

│НИОКР                       │        │        │        │        │        │

│прочие расходы              │ 549353 │ 119842 │ 135586 │ 139938 │ 153987 │

├────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│из них по госзаказчикам:                                                 │

├────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│минобразования области      │        │        │        │        │        │

│всего                       │  6000  │  1500  │  1500  │  1500  │  1500  │

│в том числе:                │        │        │        │        │        │

│капитальные вложения        │        │        │        │        │        │

│НИОКР                       │        │        │        │        │        │

│прочие расходы              │  6000  │  1500  │  1500  │  1500  │  1500  │

├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│минстроительства области    │        │        │        │        │        │

│всего                       │1019353 │ 218342 │ 251486 │ 263498 │ 286027 │

│в том числе:                │        │        │        │        │        │

│капитальные вложения        │ 476000 │ 100000 │ 117400 │ 125060 │ 133540 │

│НИОКР                       │        │        │        │        │        │

│прочие расходы              │ 543353 │ 118342 │ 134086 │ 138438 │ 152487 │

└────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

## Приложение 5

к областной целевой программе

"Повышение безопасности

дорожного движения

в Оренбургской области

на 2013 - 2016 годы

Комплекс мероприятий

по совершенствованию нормативно-правовой базы

и осуществлению институциональных преобразований

в рамках Программы

| Нормативные правовые акты, перечень мероприятий по институциональным преобразованиям | Срок реализации (месяц, год) | Потребность в финансировании из областного бюджета (тыс. рублей) | Орган исполнительной власти Оренбургской области, ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта закона Оренбургской области об ответственности за загрязнение проезжей части автодорог | 2013 год | текущее финансирование | АГиП |
| Заключение соглашения Оренбургской области и МВД России "О взаимодействии (сотрудничестве) по реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2013 - 2016 годы | текущее финансирование | АГиП |
| Заключение соглашений Правительства Оренбургской области и администраций городов Оренбурга, Орска, Бузулука о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы | 2013 - 2016 годы | текущее финансирование | АГиП |